井原市発注工事における現場代理人取扱要領

この要領は、井原市が発注する建設工事における現場代理人の適切な配置を推進し、もって工事の適正な施工体制の確保を図るため、現場代理人の資格要件及び常駐の取扱い等について必要な事項を定める。

１　現場代理人の資格要件

（１）受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。（井原市入札参加資格申請書の技術者名簿に記載ない者を配置する場合は、健康保険被保険者証の写し等で確認を行う。）

（２）建設業法（昭和24年法律第100号）第7条第2号又は第15条第2号に規定する営業所の専任技術者でないこと。

２　工事現場へ常駐を要しない期間の取扱い

現場代理人が工事現場に常駐すべき期間は、契約工期が基本であるが、次の期間については、監督員と現場代理人との間で工事打合わせ簿等の書面で明確にしていれば工事現場への常駐を要しないものとする。

なお、この場合においても、受注者は、監督員と常時連絡可能な体制を確保しなければならない。

（１）請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの準備期間

（２）自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

（３）工事完成後、検査が終了し、事務手続き及び後片付け等のみが残っている期間

（４）橋梁、ポンプ、ゲート及びエレベーター等の工場製作を含む工事の工場製作のみが行われている期間

３　常駐緩和（兼務）の取扱い

発注者は、下記（１）又は（２）に該当する場合には、現場代理人の兼務を認めるものとする。

受注者は、現場代理人を兼務しようとする場合、発注者に現場代理人兼務届（別紙）を提出すること。

（１）次の全ての要件を満たす場合

①　兼務することとなる工事が、３件以内であること（国又は県の発注する工事を含む）。

なお、諸経費調整対象工事は、複数件であってもこれを１件とする。ただし、諸経費調整による変更請負金額の合計が3,500万円（建築一式工事については、7,000万円）未満のものに限る。

②　兼務することとなる工事の当初請負金額の合計が3,500万円（建築一式工事については、7,000万円）未満であること。

③　それぞれの工事現場が井原市内にあり、かつ、監督員と常時連絡可能な体制を　確保し、監督員が求めた場合は速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

④　兼務するいずれかの工事現場で業務に従事できること。

（２）同一の場所又は隣接した場所で行われる工事で井原市が認めるもの（諸経費調整対象工事）である場合

なお、この場合、兼務できる工事件数に制限を設けない。

４　国又は県が発注する工事との常駐緩和（兼務）の取扱い

国又は県が発注する工事の現場代理人が新たに井原市発注工事の現場代理人を兼務する場合において、３の（１）の要件を満たし、かつ、当該国又は県の権限のある者の承諾を得た場合は兼務を認めるものとする。

また、井原市発注工事の現場代理人が新たに国又は県の発注する工事の現場代理人を兼務する場合において、３の（１）の要件を満たす場合は、兼務の承諾を行うものとする。

なお、この場合においても、当該国又は県の権限のある者の承諾を得た場合に兼務を認めるものとする。

５　常駐緩和（兼務）要件を満たさなくなった場合等の取扱い

（１）３の（１）の要件を満たさなくなった場合は、兼務を認めないものとする。

（２）安全管理不徹底及び現場体制不備等により事故が発生した工事との新たな兼務は認めない。また、既に兼務している工事において安全管理不徹底及び現場体制不備により事故が発生した場合は、兼務を認めないものとする。

（３）上記（１）又は（２）により兼務を認めないこととされた場合において、受注者は速やかに別の現場代理人を選任し、発注者に届け出ることとする。

附 則

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、平成２６年３月３１日以前に入札公告、指名通知を行った工事及び契約済みの工事についても適用する。

附 則

この要領は、平成２８年６月１日から施行する。